**ATA DE REUNIÃO**

**Data:** 18 de dezembro de 2024  
**Horário de Início:** 17h00  
**Horário de Término:** 18h30  
**Local:** Sala de Reuniões Online (Microsoft Teams)

**Pauta:**

1. Manutenção e melhoria de painéis BI.
2. Organização e melhoria da fonte de dados de painéis BI, como Excel e ERP.
3. Manutenção e criação de novos indicadores de BI.
4. Automações de captura de dados externos, como preço de commodities.

**Participantes:**

* Matheus Gonzales (Gerente de Suprimentos e Vendas)
* Tatiana Oyama (Supervisora de Supply Chain)
* Marcos Holanda (Desenvolvedor)

**Resumo da Reunião:**

**1. Apresentação dos Painéis**

* Foram apresentados os painéis gerenciados pela Tatiana e pelo Matheus.

**Painéis da Tatiana:**

* **Painel de Compras Pendentes:** Necessita melhorias na captura das informações e atualização dos seguintes dados:
  + Demanda de peças;
  + Data da última compra;
  + Valor da última compra;
  + Programadores (requisitantes);
  + Empresa da última compra;
  + Estoque mínimo. Esses dados são capturados do ERP Logix. Nos painéis deve haver a opção de exportar os dados para Excel.
* **Mudança de ERP:** Foi discutida a futura troca do sistema ERP Logix para o Senior Sistemas, que será a nova fonte de dados. Haverá a necessidade de reestruturação da captura de dados para os painéis de compras do Grupo Roncador.
* **Painel de Fornecedores e de Compra Local:**
  + No painel de compra local, é necessária a inserção de novas empresas (filiais do Grupo Roncador);
  + O painel de compras pendentes não está conseguindo consultar a aba ‘Geral’ do relatório.
  + Melhorar o índice IQF (Índice de Qualificação do Fornecedor), com ajustes no volume de entrega/devolução e nas datas dessas operações do fornecedor.

**Painéis do Matheus:**

* **Indicadores de Mercado:**
  + Melhorar o painel com mais gráficos e menos tabelas para torná-lo mais apresentável à gerência.
  + O painel utiliza como fonte de dados um Excel com controle de NDF, Dólar e CBOT. Existe a oportunidade de implementar automações por web scraping ou API.
* **Aba ID01 (Contratos de Soja):**
  + Ajustar a atualização automática dessas informações no painel BI;
  + Verificar a possibilidade de trazer os dados diretamente do ERP.
  + Foi discutido o termo "Estrutura", que é a composição da precificação do preço da soja, essencial para negociações com trades de mercado.
  + Sugestão de desenvolvimento utilizando IA para detectar fatores externos e internos que influenciam no preço da soja. IA para capturar fatores como condições climáticas, preços de commodities relacionadas (Ex:Milho, Óleio de palma), Taxa de câmbio, Insumos agrícolas, Questões políticas, Logística e transporte, etc.

**Pendências:**

* Claudio da TI: Irá criar um e-mail do Grupo Roncador para o Marcos e assim parametrizar seu acesso ao workspace do Grupo Roncador.
* Marcos Silva: Entrará em contato com o responsável para compartilhamento de workspace em que há os painéis da Tatiana e do Matheus, assim o Marcos conseguirá executar as devidas melhorias e desenvolvimentos.

**Próxima Reunião:**  
**Data:** A definir  
**Horário:** A definir  
**Local:** Microsoft Teams